Universidad de Sevilla  
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

**PLANNING AND PROGRESS REPORT D01**



Grado en Ingeniería Informática – Ingeniería del Software  
Diseño y Pruebas II

Curso 2024 – 2025

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Grupo C1.021** | | |
| **Autor** | **Correo** | **Rol** |
| Álvaro Jiménez Osuna | [alvjimosu@alum.us.es](mailto:alvjimosu@alum.us.es) | Desarrollador/Tester |

Repositorio: <https://github.com/DP2-C1-021/Acme-ANS-D01-25.1.0>

# 

# 

# 

**Control de versiones**

| **Versión** | **Fecha** | **Descripción** |
| --- | --- | --- |
| v1.0 | 18/02/2025 | Edición inicial del documento |
| v2.0 | 13/03/2025 | Segunda versión del documento |

**Índice**

[**1. Introducción 3**](#_4627i6vt8tco)

[**2. Capítulo de Planificación 3**](#_o8vydglf00hj)

[2.1. Listado de tareas 3](#_9r5y6eclhbo1)

[2.2. Capturas del desarrollo del entregable 5](#_2tbtbwn76bdk)

[2.3. Presupuesto estimado 6](#_k0eknxw1fgkv)

[**3. Capítulo de Progreso 7**](#_w17yqsbzjhhx)

[3.1. Registro de progreso 7](#_hq5e63qbq1zr)

[3.2. Manejo de conflictos 7](#_sv03l2ae3uaz)

[3.3. Comparación de costos estimados vs. costos reales 8](#_qdqpe8mgugd7)

[**4. Bibliografía 8**](#_qbs93fe7wrss)

[**5. Conclusiones 8**](#_9dzeco89cdx)

[**6. Firma 8**](#_kb68q7cl1oj)

# 

# 

# 

# 

# 

# Introducción

Este informe el Plan de Trabajo y el Avance de Álvaro Jiménez Osuna, integrante del equipo C1.021. A lo largo del informe, se detallan las actividades realizadas en la planificación y ejecución del entregable D02, así como la evaluación del desempeño y progreso del equipo.

El informe está estructurado en dos capítulos principales:

* Capítulo de Planificación, donde se describen las tareas llevadas a cabo, la metodología empleada para su desarrollo, las evidencias del proceso mediante capturas de pantalla y la estimación del presupuesto.
* Capítulo de Progreso, en el que se analizan los registros de progreso de los miembros del equipo, la gestión de conflictos (en caso de haberlos) y la comparación entre los costos estimados y los costos reales.

# Capítulo de Planificación

En este capítulo se listan las tareas realizadas en este entregable, tanto individuales como grupales. Para cada tarea, se proporcionará la siguiente información: título, descripción breve, responsable(s) y rol(es), tiempo planificado y tiempo real invertido.

## 2.1. Listado de tareas

Se detallan las tareas realizadas por la estudiante Álvaro Jiménez Osuna para el cumplimiento de los requisitos obligatorios del **Deliverable D02** individuales.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Descripción** | **Responsable / Rol** | **Tiempo Planificado** | **Tiempo Real** |
| **Information Requeriments** | Se han añadido las entidades exigidas en los requisitos de información obligatorios | Álvaro Jiménez Osuna/ Desarrollador | 3h | 25 m |
| **Clases** | Se tienen en cuenta las clases tanto de teoría como de follow up | Álvaro Jiménez Osuna/Desarrollador | 7h 30 min | 7 h 30 min |
| **UML (group)** | Se ha diseñado el diagrama UML de las entidades relacionadas con el trabajo de grupo | Álvaro Jiménez Osuna/Desarrollador | 1h | 1h 23min |
| **Sample Data (Student 3)** | Se ha generado el sample data de la entidad Flight Crew Member | Álvaro Jiménez Osuna/Desarrollador | 1h 20 min | 2h |
| **Sample Data (Group)** | Se ha generado el sample data de la entidad Administrator | Álvaro Jiménez Osuna/Desarrollador | 1h | 58min |
| **Redactar Planning and Progress Report** | Realizar el documento de Planning and Progress Report | Álvaro Jiménez Osuna/ Desarrollador | 1 h | 55 m |

## Se ha trabajado en otras tareas adicionales tanto grupales como individuales, pero no se han podido terminar. No se contabilizarán las horas invertidas en dichas tareas en este entregable, se tendrán en cuenta para el siguiente.

## 2.2. Capturas del desarrollo del entregable

Adjunto capturas de pantalla en diferentes momentos del desarrollo de las tareas en Github Project, siguiendo la metodología de trabajo dada en las clases de teoría:

**Inicio**: Definición inicial de tareas en "To Do".

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

**En progreso**: Captura intermedia con tareas en “In Progress”.

**Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.**

**En revisión**: Captura intermedia con tareas en “In Review”.

**Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.**

**Finalización**: Captura final con tareas en "Done".

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Correo electrónico

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

*(Imágenes tomadas de GitHub Projects adjuntas al informe)*

## 2.3. Presupuesto estimado

En este apartado se detalla un presupuesto con el coste estimado necesario para llevar a cabo el proyecto hasta ahora.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rol** | **Horas Estimadas** | **Horas Reales** | **Costo por Hora** |
| **Desarrollador** | 15h 35min | 13h 51min | €20 |
| **Total** | **15h 35min** | **13h 51min** |  |

Costos de Amortización

Para este entregable he trabajado un total de 14 horas, todas bajo el rol de desarrollador. Sabiendo que un desarrollador cobra 20€/h, el coste estimado sería de 14\*20= 280€

Se ha establecido un modelo de amortización lineal a 3 años (36 meses) con el que cuantificar la devaluación del equipo informático empleado en el desarrollo del proyecto. Si contamos con un *setup* con un **valor de adquisición** de **1500€,** el cual será empleado durante los cuatro meses que dura el proyecto, podemos obtener el coeficiente de amortización lineal asociado al coste total del *setup* siguiendo la siguiente fórmula:

***Amortización anual = Valor de adquisición \* coeficiente(%)***

**Los 4 meses** representan el **11%** aproximadamente sobre la vida útil del equipo informático **(36 meses).**

Aplicando el coeficiente de amortización sobre coste individual en bruto obtenido justo antes tenemos el presupuesto individual final:

**11%** de **190,4€** son **24,2€** por lo que el **presupuesto total** es de, 280€ + 24,2€ **= 304,2€.**

**Coste de Amortización del entregable D02 de 304.2€**

# Capítulo de Progreso

A continuación, se muestra el progreso de la estudiante, indicando los valores de los indicadores de rendimiento definidos en el chartering report, junto con una descripción de la recompensa o el castigo aplicado según corresponda.

## 3.1. Registro de progreso

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Tareas Completadas (%)** | **Calidad (%)** | **Asistencia a Reuniones (%)** | **Registro en Clockify (%)** | **Cumplimiento plazos de entrega** |
| **Álvaro Jiménez Osuna** | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

## 3.2. Manejo de conflictos

**No se han reportado conflictos** durante este entregable, ya que hay una comunicación constante a través de reuniones y el uso de Github Projects.

## 3.3. Comparación de costos estimados vs. costos reales

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rol** | **Horas Reales** | **Horas Estimadas** | **Costo Desarrollador** | **Coste Amortización** | **Total** |
| **Desarrollador** | 15h 35min | 13h 51min | 280€ | 24.2€ | **304,2€.** |

# Bibliografía

Se han seguido las recomendaciones del Documento 06 Annexes de la plataforma virtual.

# Conclusiones

El desarrollo del primer entregable se ha completado con éxito, permitiendo al equipo fortalecer su comprensión sobre la metodología de trabajo, la organización de actividades y la administración de costos del proyecto. Todas las tareas programadas se llevaron a cabo dentro del tiempo previsto, logrando un desempeño óptimo del 100% en los indicadores de eficiencia.

La ausencia de conflictos internos ha facilitado una dinámica de trabajo fluida, basada en una comunicación efectiva y el uso de herramientas colaborativas. Además, la comparación entre los costos proyectados y los reales ha evidenciado una leve variación, lo que subraya la importancia de mejorar la precisión en las estimaciones para optimizar la gestión del tiempo y los recursos en futuras fases.

En términos generales, el entregable D02 se ha concluido de manera satisfactoria, cumpliendo con los requisitos establecidos en el Chartering Report y manteniendo el presupuesto dentro del margen previsto. Para las siguientes etapas del proyecto, se recomienda continuar aplicando la metodología utilizada, asegurando así la eficiencia y el éxito en las próximas entregas.

# Firma

**Fecha**: 19 de febrero de 2025

**Diagrama

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.**

**Álvaro Jiménez Osuna**